

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 ноября 2014 года № 58   | № 58 |  |
|  **О внесении изменений в Постановление**  **№ 68 от 28.10.2013 года Об утверждении** **муниципальной программы «Развитие** **транспортной системы» на территории**  **Грушево-Дубовского сельского поселения**  **на 2014 – 2020 годы.** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 В соответствии с постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 № 48 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения» и распоряжением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 05.09.2013№ 24 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести изменения в постановление № 68 от 28.10.2013 года «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» :

1.1.Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» в новой редакции согласно приложению №1.

1.2. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» в новой редакции согласно приложению № 2. таблица 1.

1.3. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» в новой редакции согласно приложению №3.

1.4. Изложив приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие транспортной системы» № 1 таблица 1, 2. Изложив в новой редакции.

 2. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

 3 . Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Грушево-Дубовского

 сельского поселения С.Л. Сягайло

 Приложение №1

 к постановлению

 Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | – | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»  |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Разработчик программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Основная цель Программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи Программы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации Программы | – | 2014 – 2020 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий  | – | паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы;раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы;раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования;раздел IV. Нормативное обеспечение Программы;раздел V. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы;раздел VI. Оценка эффективности реализации; Программы.приложение  Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы:мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов;мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутриквартальных проездов;мероприятия по ремонту тротуаров;мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт тротуаров; |
| Исполнители Программы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения,  |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет:в 2014 – 2020 годах – 6116,0тыс. рублей, в том числе:средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;средства местных бюджетов- 6116,0 тыс. рублей.Объем финансирования по годам:2014 год -2867,7 тыс. рублей; 2015 год – 2900,0тыс. рублей; 2016 год – 1929,5 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 – 2020 годов, могут быть уточнены при формировании бюджетов на 2014 – 2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | – | реализация мероприятий Программы к 2020 году приведет к достижению следующих результатов:сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 75 процента;сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением Программы  | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения и в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Приложение №2

 к постановлению

 Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

 Таблица № 1

ОБЪЕМЫ
финансирования Программы

| № п/п | Наименование направленийиспользования средств Программы | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 551,7 | 550,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1481,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 551,7 | 550,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1481,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 617,1 | 620,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1437,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 617,1 | 620,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1437,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | Расходы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 1146,0 | 1200,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3346,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 1146,0 | 1200,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3346,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджетав том числе: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

 к постановлению

 Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Содержание мероприятия | Цельмероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок ис-полнения | Источникфинанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| 2014Год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |  |
|  |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | поддержание авто-мобильных дорог внутрипоселковыхобщего пользованияместного значения, соответст-вующем категории дороги, путем со- держания дорог  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | Областной бюджет всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  местные бюджеты | 551,7 | 550,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1481,2 |
|  итого: | 551,7 | 550,0 | 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1481,2 |
|  |
| 2. | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | увеличение протяженности, изменение па­раметров автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| местный бюджет | 617,1 | 620,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1437,1 |
| итого:  | 617,1 | 620,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1437,1 |
|  |
| 3. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| 4. | Расходы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 1146,0 | 1200,00 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3346,0 |
| итого:  | 1146,0 | 1200,00 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3346,0 |
| 5. | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы | областной бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого:  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |

Примечание: мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств дорожного фонда Ростовской области, Белокалитвинского района, Грушево-Дубовского сельского поселения.

Приложение № 4

 к постановлению

 Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

ПОДПРОГРАММА № 1

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

«Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки подпрограммы | – | Постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 13.09.2013 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения»  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Основная цель подпрограммы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи подпрограммы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них);подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы |
| Структура подпрограммы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий  | – | паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной системы» на территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»;раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы;раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы;раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования;раздел IV. Нормативное обеспечение Программы;раздел V. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы;раздел VI. Оценка эффективности реализации; подпрограммы.Мероприятия подпрограммы:мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов;мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт внутриквартальных проездов;мероприятия по ремонту тротуаров;мероприятия по подготовке проектной документации на ремонт тротуаров; |
| Исполнители подпрограммы | – | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения,  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет:в 2014 – 2020 годах – 502,9тыс. рублей, в том числе:средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;средства местных бюджетов- 502,9 тыс. рублей.Объем финансирования по годам:2014 год -302,9 тыс. рублей; 2015 год – 100,0тыс. рублей; 2016 год – 100,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей;2020 год – 0,0 тыс. рублей;Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 – 2020 годов, могут быть уточнены при формировании бюджетов на 2014 – 2020 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы (целевые показатели) | – | реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году приведет к достижению следующих результатов:сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на уровне 75 процента;сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы  | – | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения и в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Раздел III.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, сроки и источники финансирования.

3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий (таблица № 2):

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, внутриквартальных проездах и безопасного движения пешеходов.

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.1.5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги .

3.1.6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров.

3.1.7. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда со финансирования расходов на ремонт, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров. 3.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Грушево-Дубовском сельском поселении на 2014 – 2020 годы» планируется привлечение средств областного бюджета.

На сети автомобильных дорог общего пользования сроки и очередность реализации Программы будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными областными целевыми программами.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограммы

| № п/п | Наименование направленийиспользования средств Программы | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | Итого (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по изготовлению и установке (замене)дорожных знаков, согласно правил содержания дорог. | 191,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 191,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,9 |
| 2. | Мероприятия по строительству, ремонту и содержанию остановочных павильонов в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы». | 111,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджетав том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 111,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 |
| Итого : | 302,9 | 200,0 |  |  |  |  |  | 302,9 |
|  |  |
|

СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Содержание мероприятия | Цельмероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок ис-полнения | Источникфинанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| 2014Год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
|  |
| 1. | Мероприятия по изготовлению и установке (замене) дорожных знаков, согласно правил содержания дорог. | поддержание авто-мобильных дорог внутрипоселковыхобщего пользованияместного значения, соответст-вующем категории дороги, путем со- держания дорог  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | Областной бюджет всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  местные бюджеты | 191,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,9 |
|  итого: | 191,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,9 |
| 2. | Мероприятия по строительству, ремонту и содержанию остановочных павильонов в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы». | Для обустройства авто-мобильных дорог внутрипоселковыхобщего пользованияместного значения,  | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2014-2020годы  | Областной бюджет всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  местные бюджеты | 111,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 |
|  итого: | 111,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 |
|  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,9 |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |