

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **« 24 » апреля 2012 года** |  | **№ 20**  |

**х. Грушевка**

|  |
| --- |
|  **О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов.**  |

 Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 15.07.2005 года № 44 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 1).

2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 2).

3.Ведущему специалисту муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения В.Е.Федорову обеспечить контроль:

 4.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

4.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

4.3. За предоставлением в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Белокалитвинского района отчётности по форме 1-ЖКХ (зима) на отчётный период.

 Рекомендовать:

 5.Организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям) независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утверждённых мероприятий согласно графикам.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов, независимо от формы управления, к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными Открытым акционерным обществом «Донэнерго» - «Тепловые сети» в срок до 01.10.2012 года.

6. Создать комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов (согласно приложению № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения В.Е. Федорова.

**Глава Грушево-Дубовского**

**сельского поселения С.Л. Сягайло**

Верно:

специалист Е.И.Золотова

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 24 » апреля 2012 года № 20  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия по подготовке жилищного фонда муниципальных образований Белокалитвинского района** |  |  |
| **к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов** |  |  |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| **"Донэнерго-тепловые сети"** |   |
| **1. Текущий ремонт тепловых сетей и котельно-вспомогательного оборудования, гидравлические испытания, ревизия запорной арматуры, ремонт котельной, котельная №12** |
| 1 | ул. Орлова д.1,2,3,9,19,20,21. | м/п | 0,9 | уточняется | ОАО "Донэнерго-тепловые сети" Коробченко А.И. | уточняются | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| **2.Ремонт систем холодного водоснабжения** |
| 1. | ул. Орлова .д.3,21,9. | м/п | 15 | уточняется | ФЛ Шахтинский ГУ РО УЭГВ | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
|   | **3. Планово предупредительные работы.** |
| 1 | ул. Орлова д. 1. | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 2. | ул. Орлова д.2 | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 3. | ул. Орлова .д.3 | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 4. | ул. Орлова д.9. | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 5. | ул. Орлова д.19. | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 6. | ул. Орлова д.20. | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 7. | ул. Орлова д.21. | М | 210 | уточняются | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | уточняется | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| **3. Образовательные учреждения подготовка к отопительному сезону, обучение персонала, гидравлические испытания.** |
| 1 | МОУ Голубинская СОШ | ед. | шт. | уточняются | директор Федорова М.Н. | отд.образования | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 2 | МОУ Грушевская СОШ | ед. | шт. | уточняются | директор Титова Л.В. | отд. Образования | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 3 | МДОУ № 66 "Аленушка" | ед. | шт. | уточняются | зав. Сягайло С.Л. | отд. Образования | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
| 4 | МДОУ № 87 "Светлячок" | ед. | шт. | уточняются | зав.Арустамян Н.С. | отд. Образования | 20.04.2012 | 10.10.2012 г. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  Приложение № 2 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 24» апреля 2012 года № 20 |

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федоров В.Е. | - ведущий специалист муниципального хозяйства администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  |
| 2. | Золотова Е.И.. | - специалист первой категории администрации Грушево-Дубовского сельского поселения  |
| 4. | Федорова М.Н..  | - директор МОУ Голубинской СОШ. |
| 5. | Титова Л.В. | - директор МОУ Грушевской СОШ. |
| 6. | Гапотченко А.Н. | - мастер котельной № 12 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей |
| 7. | Соколов М.А. | директор ООО «ЖЭУ - 1» х. Голубинка  |
| 8. | Чучунов Н.П. | Управляющий ГУРО «Управление эксплуатации групповых водопроводов»  |
| 9.  | Клименко Г.Н. | - мастер ГУЭС участка филиала БК РЭС х. Голубинка |

Специалист первой категории Е.И.Золотова