

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

|  |
| --- |
|  О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 -2016 годов |

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 -2016 годов.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 -2016 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 -2016 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, тепло- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.
5. Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т.д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:
	1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;
	2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2015 года.
6. Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов ведущего специалиста муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения Федорова Валерия Евгеньевича.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Грушево-Дубовского**

**сельского поселения С.Л. Сягайло**

Верно:

Верно ведущий специалист Л.Н. Калашникова

Приложение 1

 к постановлению Администрации

 Грушево-Дубовского сельского поселения от

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

 к эксплуатации в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов

 по Грушево-Дубовскому сельскому поселению

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015 - 2016 г.г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 1. Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне - зимний период 2015 - 2016 годов. |   |  |
| 1.1 | **Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления** |    |
|   | ул. Орлова 1 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.05.2015 | 25.06.2015 |  |
|   | ул. Орлова 2 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.05.2015 | 25.06.2015 |  |  |
|   | ул. Орлова 3 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 13.05.2015 | 26.06.2015 |  |  |
|   | ул. Орлова 9 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 13.05.2015 | 26.06.2015 |  |  |
|   | ул. Орлова 19 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 14.05.2015 | 27.06.2015 |  |  |
|   | ул. Орлова 20 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 15.05.2015 | 27.06.2015 |  |  |
|   | ул. Орлова 21 | м | 210 | 2,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2015 | 28.06.2015 |  |  |
|   | Итого по разделу |   | 1470 | 14,0 |   |   |   |  |  |
| **Ремонт системы отопления** |  |  |
| 1 | ул. Орлова,3 | м | 12 | 12,0 | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2015  | 23.06.2015 |    |
|   | Итого по разделу |   | 12 | 12,0 |   |   |   |
| Итого: |   | 26,0 |   |   |   |   |
| 2. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к эксплуатации в осенне - зимний период 2015 - 2016 годов. |  |
| 2. | **ОАО "Дон-энерго-тепловые сети"** |   |   |   |   |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования | шт. |   | 32,0 | х/с | 01.07.2015 | 01.08.2015 |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне - зимний период 2015 - 2016 годов. |  |  |
| 3.1 | **ГУП РО "УРСВ"** |   |   |   |   |  |  |
|   | Установка запорной арамтуры на разводящих сетях х.Голубинка | шт. | 1 | 0,0 | х/с | 15.07.2015 | 18.07.2015 |  |  |
| 4. Мероприятия по подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне - зимний период 2015 - 2016 годов. |  |  |
| 4.1 | **Культура** |   |   |   |   |  |  |
|   | Грушевский СДК осмотр тех.состояния топок, дымовых труб. | Ед. | 1 | 0,0 | х/с | 01.08.2015 | 01.09.2015 |  |  |
|   | Голубинский СДК осмотр тех.состояния топок, дымовых труб.  | Ед. | 1 | 0,0 | х/с | 01.08.2015 | 01.08.2015 |  |  |
| 4.2 | **Общеобразовательные учреждения** |   |   |   |   |  |  |
|   | **МБОУ Голубинская СОШ.** |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Промывка, опресовка. | шт. |   | 7,1 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Ремонт кровли. | м/кв |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Технический ремонт отопления. |   |   | 34,7 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Ревизия запорной арматуры. | ед. |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов. | шт. |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Заготовка угля. | тонн |   | 277,4 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | итого: |   |   | 319,2 | из средств экономии местный бюджет |   |   |  |  |
|   | **МБОУ Грушевская СОШ.** |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Промывка, опресовка. | шт. |   | 7,1 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Ремонт кровли. | м/кв |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Технический ремонт отопления. |   |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Ревизия запорнойарматуры. | ед. |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов. | шт. |   | 0 |   | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | Заготовка угля. | тонн |   | 127,4 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015г. | 01.09.2015г. |  |  |
|   | итого: |   |   | 134,5 | из средств экономии местный бюджет |   |   |  |  |
|   | **МБДОУ ДС №66 «Аленушка».** |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Промывка, опресовка. | шт. |   | 7,1 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015 г | 01.09.2015 г |  |  |
|  |  |
|   | Ремонт кровли. |   |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Технический ремонт отопления. | ед. |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Ревизия запорной арматуры. | шт. |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов. | тонн |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Заготовка угля. |   |   | 10,3 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | итого: |   |   | 17,4 | из средств экономии местный бюджет |   |   |  |  |
|   | **МБДОУ ДС №87 «Светлячок».** |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Промывка, опрессовка. | шт. |   | 7,1 | из средств экономии местный бюджет | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Проверка теплосчетчика (по графику). | м/кв |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Ремонт кровли. |   |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Технический ремонт отопления. | ед. |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Ревизия запорной арматуры. | шт. |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов. | тонн |   | 0 |   | 27.04.2015 | 01.09.2015 г |  |  |
|   | итого: |   |   | 7,1 | из средств экономии местный бюджет |   |   |  |  |
| 4.3 | **Здравохранение** |   |   |   |   |  |  |
|   | **Амбулатория х.Грушевка** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | м/кв |   | 3,0 | ТФОМС | 10.07.2015 | 15.07.2015 |  |  |
| 2 | Утепление окон и дверей | шт. |   | 2,0 | ТФОМС | 09.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |
| 3 | Остекление окон | м/кв |   | 4,5 | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
|   | **ФАП х.Дубовой** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Побелка и покраска стен и потолков | м/кв |   | 0,5 | ТФОМС | 10.07.2015 | 15.07.2015 |  |  |
| 2 | Утепление окон и дверей | шт. |   | 0,3 | ТФОМС | 09.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |
| 3 | Остекление окон | м/кв. |   | 0,5 | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
| 4 | Чистка сборка, облицовка дымоходов | шт. |   |   | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
|   | **ФАП х.Семимаячный** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Побелка и покраска стен и потолков | м/кв |   | 0,5 | ТФОМС | 10.07.2015 | 15.07.2015 |  |  |
| 2 | Утепление окон и дверей | шт. |   | 0,3 | ТФОМС | 09.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |
| 3 | Остекление окон | м/кв. |   | 0,5 | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
| 4 | Чистка сборка, облицовка дымоходов | шт. |   |   | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
|   | **ФАП х.Чернышев** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1 | Побелка и покраска стен и потолков | м/кв |   | 0,5 | ТФОМС | 10.07.2015 | 15.07.2015 |  |  |
| 2 | Утепление окон и дверей | шт. |   | 0,3 | ТФОМС | 09.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |
| 3 | Остекление окон | м/кв. |   | 0,5 | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
| 4 | Чистка сборка, облицовка дымоходов | шт. |   |   | ТФОМС | 01.09.2015 | 15.09.2015 |  |  |
|   | итого: |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |